|  |
| --- |
| **INFORME DE PLANIFICACIÓN** |



Group: C1.02.14

GitHub repository: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D01

Date: 16/02/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autors | Emails |
| Arroyo Mantero, Ignacio | [ignarrman@alum.us.es](mailto:ignarrman@alum.us.es) |
| Cabrera Gómez, Tadeo | [tadcabgom@alum.us.es](mailto:tadcabgom@alum.us.es) |
| González González, Ignacio | [igngongong2@alum.us.es](mailto:igngongong2@alum.us.es) |
| Solís Ortega, Jesús | [jessolort@alum.us.es](mailto:jessolort@alum.us.es) |
| Tomás Vela, Elena | [eletomvel@alum.us.es](mailto:eletomvel@alum.us.es) |

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127554785)

[Versión 3](#_Toc127554786)

[Introducción 4](#_Toc127554787)

[Listado de tareas 4](#_Toc127554788)

[Presupuesto 5](#_Toc127554789)

[Conclusiones 5](#_Toc127554790)

[Bibliografía 5](#_Toc127554791)

|  |
| --- |
| Resumen |

En este informe vamos a documentar la planificación de nuestro proyecto para la asignatura de Diseño y Pruebas II. Dicha planificación es necesaria para tener una visión general de esta, mejorando así el reparto de tareas entre los miembros del grupo. También vamos a elaborar un presupuesto, donde incluiremos el sueldo de cada participante teniendo en cuenta sus horas dedicadas y su sueldo.

|  |
| --- |
| Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 15/02/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 16/02/2023 | Añadido resumen, introducción y conclusión.  Actualizadas las horas |

|  |
| --- |
| Introducción |

En este informe vamos a documentar el reparto de tareas de este entregable, incluyendo las horas dedicadas, y el coste de dichas horas, incluyendo también una estimación de lo que se supuso que se tardaría antes de empezarlo.

|  |
| --- |
| Listado de tareas |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asignado** | **Tiempo Estimado** | **Tiempo Invertido** |
| Internacionalizar Sistema a inglés y español | Ignacio Arroyo Mantero | 1 h | 5 min |
| Crear Informe de Análisis | Ignacio González González | 1 h | 29 min |
| Crear Informe de Planificación | Tadeo Cabrera Gómez  Jesús Solís Ortega | 2 h | 1 h y 14 min |
| Crear Informe de Gráficos | Ignacio González González  Tadeo Cabrera  Jesús Solís Ortega  Ignacio Arroyo Mantero  Elena Tomás Vela | 3 h | 10 h y 26 min |
| Crear Informe sobre la Configuración del Proyecto | Ignacio Arroyo Mantero | 1 h | 4 h y 19 min |
| Crear Informe sobre los Conocimientos de la Arquitectura WIS | Elena Tomás Vela | 30 min | 2 h 14 min |
| Crear Informe sobre los Conocimientos del Testeo WIS | Elena Tomás Vela | 30 min | 1 h 30 min |
| Customizar la página | Tadeo Cabrera Gómez | 1 h | 32 min |
| Total | - | 11 h | 20 h y 48 min |

|  |
| --- |
| Presupuesto |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Salario por hora | Tiempo dedicado | Total (Euros) |
| Jesús Solís Ortega | Tester + Developer | 20 | 4 h y 21 min | 84,2€ |
| Elena Tomás Vela | Analista + Developer | 30 | 3 h y 20 min | 96€ |
| Tadeo Cabrera Gómez | Manager + Developer | 30 | 4 h y 47 min | 128,1€ |
| Ignacio González González | Tester + Developer | 20 | 3 h y 21 min | 96,51€ |
| Ignacio Arroyo Mantero | Operador + Developer | 20 | 4 h y 59 min | 64,2€ |
| PROMEDIO / TOTALES | - | - | 20 h y 48 min | 469,01€ |

El coste de los ordenadores del equipo son 450, 550, 1000, 650 y 1200 Euros. Esto hace un total de 3850€ que amortizados durante un año (52 semanas) hace un coste 74,04€ por semana. Siendo este sprint consistente en 2 semanas de trabajo, hace un total de 148,08€

**Total: Salario + coste de equipamiento = 617,01€**

|  |
| --- |
| Conclusiones |

Gracias a este documento hemos evitado sembrar el caos en el reparto de tareas, al repartirlas entre los distintos miembros del grupo. Sin embargo, cabe destacar que basándonos en el feedback proporcionado por el profesor, hemos optado por cambiar la manera de repartir tareas en futuros entregables, dividiendo cada tarea en dos subtareas, implementación y revisión, donde cada subtarea es realizada por distintos miembros del grupo, ya que la metodología usada en este entregable no es óptima.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

*Intencionalmente en blanco.*