|  |
| --- |
| **INFORME DE PLANIFICACIÓN** |



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: [tcabgom/Acme-L3-D01 (github.com)](https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D01)

Fecha: 16/02/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autores | Emails |
| Arroyo Mantero, Ignacio | [ignarrman@alum.us.es](mailto:ignarrman@alum.us.es) |
| Cabrera Gómez, Tadeo | [tadcabgom@alum.us.es](mailto:tadcabgom@alum.us.es) |
| González González, Ignacio | [igngongong2@alum.us.es](mailto:igngongong2@alum.us.es) |
| Solís Ortega, Jesús | [jessolort@alum.us.es](mailto:jessolort@alum.us.es) |
| Tomás Vela, Elena | [eletomvel@alum.us.es](mailto:eletomvel@alum.us.es) |

Contenido

[Executive Summary 3](#_Toc126750874)

[Version 3](#_Toc126750875)

[Introduction 4](#_Toc126750876)

[Contents 4](#_Toc126750877)

[Conclusions 4](#_Toc126750878)

[Bibliografy 4](#_Toc126750879)

|  |
| --- |
| Resumen |

En este documento se detallan las distintas tareas a realizar para el entregable, el tiempo estimado y el real de realización, así como el presupuesto proporcionado.

|  |
| --- |
| Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 16/02/2023 | Creación del documento |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Introducción |

A continuación, se muestra la información de las tareas del entregable y el trabajo realizado.

|  |
| --- |
| Contenido |

Tareas a realizar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Estimación** | **Tiempo real** |
| **Añadir enlace a menú anónimo** | Modificar el menú anónimo para que contenga DNI, apellidos y nombre, así como un enlace a una página web | 20 minutos | 23 minutos, 13 segundos |
| **Informe de planificación** | Crear informe de planificación | 40 minutos | 56 minutos, 26 segundos |
| **Informe de análisis** | Crear informe de análisis | 40 minutos | 47 minutos, 38 segundos |

Presupuesto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apellidos, Nombre** | **Roles** | **Salario (€/h)** | **Total (€)** |
| **Tomás Vela, Elena** | Analista, desarrolladora | 30 | 63.64 |

|  |
| --- |
| Conclusiones |

|  |
| --- |
| Bibliografía |

Intencionalmente en blanco.