|  |
| --- |
| **INFORME DE PLANIFICACIÓN** |



Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D01.git

Fecha: 03/16/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autores | Emails |
| Arroyo Mantero, Ignacio | [ignarrman@alum.us.es](mailto:ignarrman@alum.us.es) |
| Cabrera Gómez, Tadeo | [tadcabgom@alum.us.es](mailto:tadcabgom@alum.us.es) |
| González González, Ignacio | [igngongong2@alum.us.es](mailto:igngongong2@alum.us.es) |
| Solís Ortega, Jesús | [jessolort@alum.us.es](mailto:jessolort@alum.us.es) |
| Tomás Vela, Elena | [eletomvel@alum.us.es](mailto:eletomvel@alum.us.es) |

Índice

[Resumen 3](#_Toc127465407)

[Versión 3](#_Toc127465408)

[Introducción 4](#_Toc127465409)

[Contenido 4](#_Toc127465410)

[Conclusiones 4](#_Toc127465411)

[Bibliografía 4](#_Toc127465412)

|  |
| --- |
| Resumen |

Este documento contiene la lista de tareas del sprint junto con su duración estimada y real, un presupuesto con el salario y las horas del trabajador.

|  |
| --- |
| Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 16/02/2023 | Creación y finalización del documento |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Introducción |

Este documento contiene una lista de las tareas con su identificador del requisito, título, descripción, estimación de tiempo y tiempo real que se necesitó para realizar la tarea. En la segunda sección del contenido, se muestra otra tabla con el presupuesto de los salarios de este sprint en base al rol y horas dedicadas al proyecto .

|  |
| --- |
| Contenido |

**Listado de Tareas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Título | Descripción | Estimación de tiempo | Tiempo real |
| D01-1 | Modificación pestaña de Anonymus | Modificar el menú de Anonymus para que aparezca el siguiente texto:  <DNI>:<apellidos,nombre> | 30 minutos | 23 minutos 34 segundos |
| D01-2 | Reporte de planificación | Creación documento de planificación | 1 horas 30 minutos | 40 minutos y 14 segundos |
| D01-3 | Reporte de análisis | Creación documento de análisis | 1 horas 30 minutos | 42 minutos y 17 segundos |

**Presupuesto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Roles | Salarios | Horas | Total (€) |
| Ignacio Arroyo Mantero | Desarrollador, Operador | € 20.0 | 1 hora y 45 minutos | 27’6 € |

|  |
| --- |
| Conclusiones |

Intencionalmente en blanco.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

Intencionalmente en blanco.